# 赤峰市殡葬设施建设专项规划

# （2026—2035年）

赤峰市民政局

2026年03月

# 赤峰市殡葬设施建设专项规划

# （2026—2035年）

文 本

目录

前 言	1

第一章 总则	4

第二章 殡葬设施现状	8

第三章 规划目标	11

第四章 规模预测	15

第五章 殡葬设施布局规划	16

第六章 建设标准指引	22

第七章 近期建设规划	26

第八章 保障措施	27

第九章 附则	32

附件：

附件1：赤峰市殡葬服务设施现状统计表

附件1—1：赤峰市殡仪馆现状统计表

附件1—2：赤峰市城市（镇）公益性公墓现状一览表

附件1—3：赤峰市城市公益性骨灰堂现状统计表

附件1—4：赤峰市农村公益性墓地现状统计表

附件1—5：赤峰市农村公益性骨灰堂现状统计表

附件1—6：赤峰市经营性公墓现状统计表

附件1—7：赤峰市历史性集中埋葬点现状统计表

附件2：

附件2—1：赤峰市规划人口统计表

附件2—2：赤峰市年死亡人口情况预测表

附件2—3：殡仪馆需求预测统计表

附件3：“十五五”期间赤峰市殡葬服务设施规划统计表

附件3—1：“十五五”期间赤峰市殡仪馆规划统计表

附件3—2：“十五五”期间赤峰市城市（镇）公益性公墓规划统计表

附件3—3：“十五五”期间赤峰市城市公益性骨灰堂规划统计表

附件3—4：“十五五”期间赤峰市农村公益性墓地规划统计表

附件3—5：“十五五”期间赤峰市农村公益性骨灰堂规划统计表

附件3—6：“十五五”期间赤峰市经营性公墓规划统计表

前 言

殡葬事业作为社会治理和公共服务的重要组成部分，不仅承载着对逝者的尊重与缅怀，更关系到广大人民群众的切身利益，对促进社会文明进步、推动生态文明建设具有深远意义。

赤峰市作为蒙东地区重要中心城市，历史文化底蕴深厚，多民族聚居，殡葬习俗多元。近年来，在市委、市政府的领导下，赤峰市殡葬改革稳步推进，服务水平持续提升，为保障和改善民生发挥了积极作用。

为深入贯彻习近平总书记关于殡葬工作的重要指示批示精神，认真落实国家和内蒙古自治区殡葬服务设施建设要求，推进殡葬改革，优化殡葬基础设施布局，建立覆盖城乡的殡葬服务设施体系、节地生态的殡葬设施体系，满足人民群众多元化、便利化的殡葬服务需求，促进社会主义精神文明和生态文明建设，根据《内蒙古自治区“十四五”殡葬服务体系建设发展规划》、内蒙古自治区民政厅、自然资源厅联合印发的《关于开展殡葬设施建设专项规划编制工作的通知》（内民政发〔2025〕13号）、《赤峰市“十四五”殡葬服务体系建设发展规划》等文件精神要求，结合赤峰市“十四五”殡葬服务体系建设现状、赤峰市“十五五”殡葬服务体系规划及殡葬领域实际情况，赤峰市民政局组织编制了《赤峰市殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》（以下简称“本规划”）。

本规划以“统筹规划，分层分类，节约生态，以人为本，科学评估，坚持改革，政府主导”的原则，对赤峰市现有殡葬基础设施情况及现状进行梳理汇总，结合各旗县区实际，对专项规划中的设施点进行多角度研判，同时根据规划中的布点原则，优化、补充各类殡葬设施，为进一步深化殡葬改革，提高殡葬管理水平，满足不同层次居民需求，完善殡葬公共服务体系建设提供总体布局和基本遵循。

目前，赤峰市12个旗县区均已编制完成殡葬设施专项规划，分别为《赤峰市红山区殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市松山区殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市元宝山区殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市喀喇沁旗殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市宁城县殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市敖汉旗殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市翁牛特旗殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市巴林右旗殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市巴林左旗殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市林西县殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市阿鲁科尔沁旗殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》、《赤峰市克什克腾旗殡葬设施建设专项规划（2026-2035年）》，本次规划在落实《赤峰市国土空间规划（2021-2035年）》对“三区三线”管控要求的基础上，继续强化“三区三线”管控，并积极与赤峰市及各旗县区自然资源局进行对接，将本规划纳入国土空间规划内，保证规划项目实施的可行性，同时依据各旗县区编制的殡葬设施专项规划要求，本规划将对赤峰市殡仪馆、城市公益性公墓、公益性骨灰堂、农村公益性墓地、农村公益性骨灰堂、经营性公墓、历史性集中埋葬点八大类进行规划汇总，合理引导规划，从而提升赤峰市殡葬设施建设综合治理水平，推动殡葬改革和殡葬事业为保障和改善民生提供更好的服务。

总则

规划目的

为进一步深化殡葬改革，规范殡葬市场秩序，提高殡葬设施服务水平，优化殡葬设施布局，节约土地资源，促进和谐社会建设。以习近平总书记重要指示批示精神为指导，认真落实国家、内蒙古自治区和赤峰市殡葬设施建设要求，有效解决殡葬设施供需矛盾，满足城乡居民逝后安葬和治丧服务需求，进一步提升殡葬服务能力和水平，立足当前需求，着眼长远发展，确保殡葬服务设施容量充足、布局合理、保障有力，构建功能完备、文明绿色、公益惠民的殡葬服务设施体系。依据国务院《殡葬管理条例》(国务院令第628号，2012)，落实内蒙古自治区民政厅、自然资源厅《关于开展殡葬设施建设专项规划编制工作的通知》，结合赤峰市实际情况，编制《赤峰市殡葬设施建设专项规划（2026—2035年）》。

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，坚持以人民为中心的发展思想，合理有序推进殡葬服务设施建设，保障人民群众“逝有所安”的基本殡葬需求，推进移风易俗改革和殡葬事业健康发展，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，为促进精神文明和生态文明建设做出贡献。

控制线传导

1、严守永久基本农田保护红线

永久基本农田一经划定，必须严格落实《基本农田保护条例》，严控建设占用永久基本农田，建立健全永久基本农田质量评价监测制度、动态监管制度和考核激励制度, 确保永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。

2、严格生态保护红线管理

严格保护自然保护地、生态功能重要区域和生态敏感区域。实行分级管控，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

- 严格落实城市“四线”管控要求

- 本次规划涉及城市“四线”为城市绿线、城市黄线、城市蓝线和

- 道路红线，城市“四线”的管控要求旨在保护城市生态环境、历史文化资源和基础设施建设，确保城市健康可持续发展。

- 经核对，本次各类殡葬设施规划用地包括近期、远期，12个旗县区均不涉及永久基本农田、生态保护红线及城镇开发边界以及城市“四线”。

规划依据

一、国家有关法律法规或部门规章

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

2、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

3、《殡葬管理条例》（国务院令第628号，2012年修正）；

4、《殡仪馆建设标准》(建标181—2017)；

5、《殡葬术语》(GB/T23287—2023)；

6、《城市（镇）公益性公墓建设标准》(建标182—2017)；

7、《公墓和骨灰寄存建筑设计规范》（JGJ/T397—2016）；

8、《火葬场卫生防护距离标准》(GB18081—2000)；

9、《关于党员干部带头推动殡葬改革的意见》（中办发〔2013〕23号）；

10、《关于推行节地生态安葬的指导意见》（民发〔2016〕21号）；

11、《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5号）。

二、地方有关规定或规范

1、《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（内民政发〔2018〕101号）；

2、《关于进一步加强公墓建设管理工作的通知》（内民政社〔2009〕173号）；

3、《关于开展殡葬设施建设专项规划编制工作的通知》（内民政发〔2025〕13号）；

4、《转发关于开展殡葬设施建设专项规划编制工作的通知》（赤民政发〔2025〕11号）；

5、《关于印发<赤峰市推进文明殡葬工作实施方案>的通知》（赤党办发〔2019〕7号）；

三、相关规划

1、《“十四五”民政事业发展规划》（民发〔2021〕51号）；

2、《内蒙古自治区“十四五”民政事业发展规划》；

3、《内蒙古自治区“十四五”殡葬服务体系建设发展规划》；

4、《赤峰市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

5、《赤峰市推进文明殡葬工作五年行动计划（2021—2025）》（赤政办发〔2020〕17号）；

6、其他国家、地方规划；

7、赤峰市各旗县区殡葬设施建设发展规划；

8、赤峰市各旗县区殡葬设施建设专项规划。

规划期限

本次规划期限为2026—2035年。

基期年：2025年；

近期：2026—2030年：

远期：2031—2035年；

远景可展望至2050年。

规划范围

规划范围为赤峰市全境，涉及12个旗县区：红山区、松山区、元宝山区、喀喇沁旗、宁城县、敖汉旗、翁牛特旗、巴林右旗、巴林左旗、林西县、阿鲁科尔沁旗、克什克腾旗。

殡葬设施现状

殡葬设施共包含七大类，分别是为殡仪馆、城市（镇）公益性公墓、城市公益性骨灰堂、农村公益性墓地、农村公益性骨灰堂、经营性公墓，另有历史性集中埋葬点。

赤峰市现状殡葬设施仅包含殡仪馆、城市（镇）公益性公墓、城市公益性骨灰堂、农村公益性墓地、农村公益性骨灰堂、经营性公墓和历史性集中埋葬点7类。其中殡仪馆共有12个，总面积为37.77公顷；城市（镇）公益性公墓共有3个，总面积为39.63公顷；城市公益性骨灰堂共有5个，总面积为2.65公顷；农村公益性墓地共有5个，总面积为10.65公顷；农村公益性骨灰堂共有1个，总面积为0.66公顷；经营性公墓共有17个，总面积为102.3公顷；历史性集中埋葬点有159个，总面积1598.439公顷.

赤峰市殡葬设施现状一览表

单位:个、公顷

| 序号 | 所在地 | 殡仪馆 |  | 城市（镇）公益性公墓 |  | 城市公益性骨灰堂 |  | 农村公益性墓地 |  | 农村公益性骨灰堂 |  | 经营性公墓 |  | 历史性集中埋葬点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | 1 | 7.47 | — | — | — | — | 1 | 1.67 | — | — | 2 | 33.9 | 11 | 40.17 |
| 2 | 松山区 | 1 | 1 | 1 | 1.99 | — | — | — | — | 1 | 0.66 | 1 | 5.99 | 24 | 15.177 |
| 3 | 元宝山区 | 1 | 2.11 | — | — | — | — | 2 | 6.89 | — | — | 3 | 13.36 | 20 | 29.07 |
| 4 | 喀喇沁旗 | 1 | 2.38 | — | — | 1 | 0.11 | — | — | — | — | 1 | 4.14 | 29 | 2.292 |
| 5 | 宁城县 | 1 | 7.24 | 1 | 2.31 | 1 | 0.29 | — | — | — | — | 1 | 2.37 | 15 | 8.15 |
| 6 | 敖汉旗 | 1 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2.03 | 5 | 10.01 |
| 7 | 翁牛特旗 | 1 | 2.52 | — | — | 1 | 0.3 | — | — | — | — | 1 | 4.56 | 18 | 1171 |
| 8 | 巴林右旗 | 1 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — |
| 9 | 巴林左旗 | 1 | 2.42 | 1 | 35.33 | — | — | — | — | — | — | 2 | 8.21 | 18 | 286.22 |
| 10 | 林西县 | 1 | 2.1 | — | — | 1 | 0.1 | 2 | 2.09 | — | — | 2 | 12.41 | — | — |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | 1 | 3.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3.33 | 19 | 36.35 |
| 12 | 克什克腾旗 | 1 | 1.85 | — | — | 1 | 1.85 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — |
| 合计 |  | 12 | 37.77 | 3 | 39.63 | 5 | 2.65 | 5 | 10.65 | 1 | 0.66 | 17 | 102.3 | 159 | 1598.439 |

规划目标

规划目标

一、总体目标

殡葬设施建设专项规划坚持“保基本、全覆盖、多层次、可持续”的根本原则，统筹推进城乡均衡、生态节地、绿色人文、管理规范的殡葬设施规划建设，为赤峰市殡葬事业的健康、可持续发展提供空间保障。

二、近期目标（2026—2030年）

到2030年，构建形成城乡统筹、公益优先、功能适配的殡葬服务设施体系框架，基本实现殡葬服务设施县域全覆盖。其中，基本殡葬服务城乡覆盖率较基准年显著提升，农村地区基本殡葬服务可及性短板得到重点补齐；节地生态安葬推广取得阶段性突破，新增骨灰节地生态安葬比例达到区域规划量化指标要求，群众接受度与参与度持续提高。通过差异化补短板、精准化提效能，有效缓解城乡间、区域间殡葬服务设施布局失衡、供给不足、功能单一等问题，公益性安葬设施、公益性殡仪馆等核心公益类设施供给规模与布局基本匹配城乡居民基本殡葬需求及殡葬改革纵深推进的现实需要，为“逝有所安”提供坚实设施保障。

三、远期目标（2031—2035年）

到2035年，全面建成以公益性为主体、经营性为补充、空间布局均衡、功能定位清晰、节地生态凸显的现代化殡葬设施体系，实现殡葬服务资源全域优化配置。其中，遗体火化制度深度普及，成为城乡居民普遍接受的殡葬方式，火化率稳定保持在区域规划目标值；节地生态安葬实现规模化推广，新增骨灰节地生态安葬比例达到较高水平，惠民殡葬政策实现城乡全覆盖、群体无遗漏，政策保障效能显著提升。通过系统性改革与长效化治理，城乡间、区域间殡葬服务供给失衡、品质不均、功能不足等问题得到根本解决，公益性殡葬设施与经营性殡葬服务机构协同发展，既能满足居民基本殡葬需求，又能精准匹配个性化、多元化服务诉求，文明节俭、生态环保、人文关怀的现代殡葬新风尚全面形成，与社会主义现代文明建设要求高度契合，切实保障“逝有所安、安有所尊”。

四、远景目标（2050年）

殡葬改革不断深化，城乡均等的高质量殡葬设施体系全面形成，生态节地葬比例不断提高，服务水平与群众需求和经济社会发展同步提高，引导城乡居民树立文明、现代、生态绿色的殡葬理念，全面实现规划目标。

赤峰市殡葬设施主要技术指标一览表

| 序号 | 名称 | 现状 |  | 近期 |  | 远期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 面积 （公顷） | 数量（个） | 面积 （公顷） | 数量（个） | 面积 （公顷） |
| 1 | 殡仪馆 | 12 | 37.77 | 12 | 44.8 | 12 | 44.8 |
| 2 | 城市（镇）公益性公墓 | 3 | 39.63 | 7 | 70.21 | 7 | 70.21 |
| 3 | 城市公益性骨灰堂 | 5 | 2.65 | 6 | 4.44 | 6 | 4.44 |
| 4 | 农村公益性墓地 | 5 | 10.65 | 36 | 62.50 | 88 | 206.16 |
| 5 | 农村公益性骨灰堂 | 1 | 0.66 | 4 | 1.79 | 4 | 1.79 |
| 6 | 经营性公墓 | 17 | 102.3 | 16 | 99.14 | 16 | 98.75 |
| 注：数量值为各规划年达到的合计值 |  |  |  |  |  |  |  |

五、具体目标

（一）设施覆盖目标：实现普惠均等，保障基本安葬需求

1、空间均衡化：至规划期末，实现公益性安葬设施乡镇（或街道）覆盖率达到100%，形成以公益性骨灰堂为主体、公益性公墓为补充、经营性公墓为调剂的城乡安葬设施供给格局。

2、服务便捷化：城镇地区实现殡葬服务设施覆盖，农村地区每个乡镇至少建有1处具备基本服务能力的公益性安葬（放）设施，满足居民就近、便捷办理丧事和安葬的需求。

3、设施现代化：对现有设施进行提质改造，新建设施严格按照国家标准建设，实现设施环境园林化、服务流程标准化、管理手段智能化。

（二）节地安葬目标：严守资源红线，推进集约高效利用

1、提高节地占比：大力推广不占或少占土地的安葬方式。至规划期末，全市所有新建或改建的公墓中，节地型安葬位的占比达到100%。严格限制传统墓穴的占地面积，新建墓碑普遍采用小型化、艺术化、卧碑等形式。

2、控制土地增量：严格控制公墓墓区的新增建设用地规模，原则上不再审批新的经营性传统公墓。鼓励通过立体开发、改造原有墓区等方式，深度挖掘现有土地潜力，提高单位土地利用率。

（三）生态安葬目标：倡导绿色理念，促进人与自然和谐

1、提高生态安葬率：积极推广骨灰格位存放、树葬、花葬、草坪葬、壁葬、塔葬及骨灰撒散等不保留骨灰、少使用硬质材料的安葬方式。至规划期末，全市采用生态安葬方式的比例占比达到100%。

2、完善激励政策：建立健全生态安葬的奖补制度，对选择不保留骨灰、深埋等节地生态安葬方式的家属，给予全额减免费用或一定的现金奖励，引导公众自觉参与。

（四）公益性设施安葬目标：强化政府责任，实现普惠公平

1、保障基本供给：突出殡葬事业的公益属性，将公益性安葬设施建设纳入国土空间规划和政府民生实事项目，切实满足中低收入群体的安葬需求。

2、严格价格监管：对公益性公墓（骨灰堂）实行政府定价或政府指导价，明确服务项目和收费标准，严禁公益性设施变相开展经营性活动，确保价格透明、惠民利民。

3、提升服务水平：实现公益性安葬设施管理服务全覆盖，建立健全长效运营维护机制，确保设施环境整洁、庄严、肃穆，服务规范、优质、人文。

- 规模预测

人口预测

一、规划人口预测

本规划预测，基期年2025年人口数为389.66万人，至规划近期2030年，赤峰市总人口为374.63万人，到2035年，赤峰市人口达到358.79万人，人口呈下降趋势。

从2015—2025年人口变化来看，赤峰市人口逐年递减，人口减少是一个复杂的社会现象，受到经济、社会、文化等多种因素的综合影响。未来老龄化现象加剧、出生率逐年下降、人口外流等因素，导致人口减少是必然发展趋势。

二、死亡人口预测

本规划死亡人口预测，规划2026年至2030年，赤峰市累计死亡人数为13.96万人，其中城镇死亡人数为8.15万人，农村死亡人数为5.81万人；规划2026—2035年，赤峰市累计死亡人数28.07万人，其中城镇死亡人数为16.74万人，农村死亡人数为11.33万人。

殡葬设施需求预测

一、火化量预测

确定赤峰市中心城区范围及农村地区火化率均为100%，近期不做强制性规定。

根据赤峰市各旗县区年最大死亡人口数统计，至2035年，赤峰市年最大火化量2.77万具。

二、墓穴（格）总需求预测

结合赤峰市各旗县区墓穴（格）安葬情况以及“节地安葬、生态安葬”的总体目标，墓穴（格）总需求主要为新增死亡人口安葬需求，并考虑暂住人口及现状散坟墓穴平迁安置、人口老龄化的需求。暂住人口及现状散坟墓穴平迁安置、人口老龄化的需求以总需求的10%-20%计。

至2035年末，全市累计新增死亡人口为28.07万人，墓穴（格）总数为26.23万穴（格）。

三、殡仪设施用地需求预测

1、殡仪馆用地预测

依据赤峰市火化量预测结果，结合赤峰市各旗县区殡葬设施建设专项规划，至2035年，赤峰市殡仪馆用地面积为44.8公顷。

四、安葬设施用地规模预测

1、城市（镇）公益性公墓

至2035年，赤峰市城市（镇）公益性公墓用地面积为70.21公顷。

- 经营性公墓

- 至2035年，赤峰市经营性公墓用地面积为98.75公顷。

2、农村公益性墓地

至2035年，赤峰市农村公益性墓地用地面积为206.16公顷。

- 殡葬设施布局规划

殡仪馆规划

至规划期末，赤峰市共建设12处殡仪馆，占地面积44.8公顷，规划扩建4处，扩建面积7.03公顷。

赤峰市殡仪馆规划建设统计表

| 序号 | 地区 | 现状 |  | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除（闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | 1 | 7.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6.2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | 1 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | 1 | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | 1 | 7.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | 1 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | 1 | 2.52 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | 1 | 2.43 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | 1 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | 1 | 2.1 | - | - | 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | 1 | 3.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 |  | 12 | 37.77 | - | - | 4 | 7.03 | - | - | - | - | - | - |

城市（镇）公益性公墓布局规划

至规划期末，赤峰市共规划建设城市（镇）公益性公墓7处。其中新建1处，占地面积3.5公顷；扩建1处，扩建面积1.45公顷，改建4处，改建面积11.9公顷。

赤峰市城市（镇）公益性公墓规划建设情况统计表

| 序号 | 地区 | 现状 |  | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除（闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | 1 | 1.99 | - | - | 1 | 1.45 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.57 | - | - | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | 1 | 2.31 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | - | - | 1 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8.33 | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | 1 | 35.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 |  | 3 | 39.63 | 1 | 3.5 | 1 | 1.45 | 4 | 11.9 | - | - | - | - |

城市公益性骨灰堂布局规划

至规划期末，赤峰市共规划新建城市公益性骨灰堂6处，总占地面积4.44公顷。新建1处，总占地地面1.79公顷。

赤峰市城市公益性骨灰堂规划建设统计表

| 序号 | 地区 | 现状 |  | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除（闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | - | - | 1 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | 1 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | 1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 |  | 5 | 2.65 | 1 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |

农村公益性墓地布局规划

至规划期末，赤峰市共规划建设农村公益性墓地90处。其中规划保留现状2处，占地面积2.09公顷；扩建4处，扩建面积7.04公顷；闭园1处，占地面积1.03公顷。新建82处，占地面积193.23公顷；改建1处，改建面积0公顷。

赤峰市农村公益性墓地规划建设统计表

| 序号 | 地区 | 现状 |  | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除（闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | 1 | 1.67 | - | - | 1 | 2.45 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | - | - | 15 | 68.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | 2 | 6.89 | 1 | 5.75 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1.03 | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | - | - | 3 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | - | - | 10 | 38.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | - | - | 14 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | - | - | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | - | - | 9 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | 2 | 2.09 | 6 | 12.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | - | - | - | - | 3 | 4.59 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | - | - | 10 | 21.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 |  | 5 | 10.65 | 82 | 193.23 | 4 | 7.04 | 1 | 0 | 1 | 1.03 | - | - |

农村公益性骨灰堂布局规划

- 至规划期末，赤峰市共规划建设农村公益性骨灰堂4处，新建3处，规划新增占地面积1.13公顷。其余各旗县可根据实际情况，结合农村公益性墓地进行建设，不单独统计占地面积。

赤峰市农村公益性骨灰堂规划建设统计表

| 序号 | 地区 | 现状 |  | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除（闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积（总占地面积） | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | - | - | 3 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 |  | 1 | 0.66 | 3 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |

经营性公墓布局规划

- 至规划期末，赤峰市共建设经营性公墓16处，占地面积98.75公顷，规划扩建8处，扩建面积10.7公顷。

赤峰市经营性公墓规划建设统计表

| 序号 | 地区 | 现状 |  | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除（闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | 2 | 33.9 | - | - | 2 | 5.98 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | 1 | 5.99 | - | - | 1 | 3.35 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | 3 | 13.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | 1 | 4.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | 1 | 2.37 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | 1 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | 1 | 4.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | 1 | 6 | - | - | 1 | 1.19 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | 2 | 8.21 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | 2 | 12.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | 1 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | 1 | 6 | - | - | 1 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 |  | 17 | 102.3 | - | - | 8 | 10.7 | - | - | - | - | - | - |

历史性集中埋葬点规划

本次规划不涉及历史性集中埋葬点，各旗县区可根据实际情况，以植树遮挡为主，经植树遮挡后在公路上看不到墓穴。可以采取部分拆除、缩小规模、墓顶覆土等措施进行综合治理，减少硬化外露面。确需拆除的，采取“拆一还一”的方式，与所在地农村公益性墓地墓穴进行等量置换。遮挡树种以当地常用四季常绿树种为主。

- 建设标准指引

殡仪馆建设标准

- 赤峰市殡仪馆建设时执行《殡仪馆建设标准(建标181—2017)》。

- （一）殡仪馆的规划布局与总平面布置应满足以下要求：

- 1、布局合理，节约用地。

- 2、殡仪馆建筑布局应根据殡仪服务流程科学设计，功能分区明确，同一功能区内的建筑用房可相对集中布置，管理及后勤区宜独立设置。

- 3、合理组织交通，馆区内应设接运遗体的专用道路和专用出入口。

- 4、殡仪馆绿地率应满足当地规划部门的要求，改建、扩建殡仪馆的绿地率宜为30%。

- 5、应设置室外公共活动场地和公共厕所。

- 6、应配套建设机动车和非机动车停车设施，殡仪车停车场与公共停车场分开设置，并符合当地政府相关规定。

- （二）殡仪馆的容积率不宜低于0.2,具均建筑面积为1.6—1.7m²，各功能区用房面积比例及组成详见《殡仪馆建设标准（建标181—2017）》和《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124—99）中相关规定，新建殡仪馆绿地率宜为35%，容积率不宜低于0.2，建筑耐火等级不应低于二级，并依托殡仪馆配建集中守灵殡仪服务中心。

公益性公墓建设类型指引

- （一）城市公益性公墓（骨灰堂）

- 为赤峰市中心城区范围内常住人口去世提供安葬（放）服务的设施。城市公益性公墓（骨灰堂）建设，由市民政部门提出申请，经市级人民政府审核同意后，报市民政部门审批。

- （二）农村公益性墓地（骨灰堂）

- 为乡村地区本村户籍人员提供安葬（放）的服务设施。

- （三）建设标准指引

- 1、选址要求

- 公益性公墓选址应符合相关规范和上位规划要求，应考虑20年后当地群众的安葬需求及对生态环境的影响。选址应优先利用荒山瘠地、废弃地等未利用地，避让地质灾害区、洪水淹没区、高压走廊、耕地、生态红线和风景名胜区等敏感地带。

- 2、建设规模分类

- 公益性公墓的建设规模应根据安葬总量确定，并与服务人口数量、年死亡率、地区经济发展水平等因素相协调。

- 3、总体布局

- 公墓总体规划布局应合理且分区明确，满足特殊节日祭扫需求，在建设中可分期实施。积极推广墓碑小型化、艺术化、多样化，提高公墓（骨灰堂）容积率，加大殡葬用地的循环利用。结合自然环境，有效组织墓区划分、建筑物和构筑物设置、园林绿化、道路交通、供电及给排水分布。

- 4、功能分区

- 城市公益性公墓按功能分为骨灰安置区、业务办公区和公共服务区等。其中，骨灰安置区可分为骨灰安葬墓穴区、骨灰安放格位区（骨灰堂）和骨灰生态循环区。各功能区的设置应符合以人为本、流程简洁、绿色文明等要求。

- 农村公益性墓地按其使用功能分为墓前区和公墓区两部分。墓前区由出入口、入口广场、停车场、管理和接待服务区构成。公墓区由安葬区和祭奠场所构成。安葬区根据当地殡葬习俗设置骨灰安葬(放)区和遗体安葬区。祭奠场所包括祭奠区和焚烧区。

- 5、经济技术指标

- 绿化率：公益性公墓墓区建设应体现园林化特点，宜开设防火隔离带，绿化覆盖率不小于35%。

- 道路设计：城市公益性公墓内道路应有明显标识，通向骨灰安置区的道路应有环形路。城乡公益性公墓道路出入口不应少于2个，出入口最大宽度不宜大于10米。

- 配套设施建设标准：公益性公墓要普遍采用卧碑，碑长不超过60厘米，碑宽不超过50厘米，厚度不超过15厘米，倾斜度不超过15度。火葬区单盒骨灰墓位不超过0.5平方米、双盒骨灰墓位不超过0.8平方米，不含公共绿化和道路用地。土葬改革区遗体安葬要严格控制占地面积，安葬遗体的墓位单穴面积不超过4平方米，双穴面积不超过6平方米。骨灰安放格位的单位建筑面积指标不宜大于0.25㎡/格，骨灰堂（楼）每层楼的骨灰安放格位数量宜按由下到上逐层楼递减原则确定。

- 6、节地生态安葬要求

- 积极推行城市公益性公墓树葬、草坪葬、花坛葬等节地生态安葬方式。农村公益性墓地建设要保护原有自然景观，因地制宜进行绿化美化，通过植树、种花、种草等，达到远处只见树不见墓的效果。墓位建设提倡地上不建墓基，地下不建硬质墓穴。外观设计要适当加入当地人文元素，充分与自然地貌相融合。墓区内要规划一定数量的树葬、花坛葬、草坪葬等节地生态安葬区。

历史性集中埋葬点建设指引

- 历史性集中埋葬点的整治，核心在于采取系统性保护与分类施策相结合的措施。规划治理位于“三沿七区”范围内各类违建墓地，施行“一墓一策”分类整治，按照先易后难，先主干道、后次干道、再嘎查村的原则，通过绿化遮蔽一批、迁移一批、平整一批等方式方法，推进老旧坟墓分类生态化治理。

- 其建设目标旨在实现文化遗产保护、土地利用优化与社会价值提升的多维统一。根本目标是确保墓葬本体及历史信息的真实性与完整性得到永久保存，同时通过生态修复与景观设计，最终，力求在尊重历史情感的基础上，提升历史文化内涵，形成环境改善与公益服务协调共赢的可持续发展格局。

- 近期建设规划

建设目标

近期建设规划为2026—2030年，城区主要加强殡仪馆、城市（镇）公益性公墓、城市公益性骨灰堂的建设和改造力度，乡村地区主要加强农村公益性墓地、农村公益性骨灰堂建设，提升改造乡村地区殡葬服务设施。同步推进农村散埋乱葬问题治理，逐步实现公墓集中规范安葬，初步建立殡葬管理服务综合性信息平台。

近期建设规划

1、殡仪馆扩建

至2030年，扩建4处，扩建面积7.03公顷。

2、城市（镇）公益性公墓设施建设

- 至2030年，新建1处，占地面积3.5公顷；扩建1处，扩建面积1.45公顷；改建4处，改建面积11.90公顷。

3、城市公益性骨灰堂设施建设

至2030年，新建1处，占地面积1.79公顷。

4、农村公益性墓地设施建设

至2030年，新建30处，占地面积49.57公顷；扩建4处，扩建面积7.

04公顷；改建1处，改建面积0公顷；闭馆封存1处，占地面积1.03公顷。

5、农村公益性骨灰堂设施建设

- 至2030年，新建3处，占地面积1.13公顷。

6、经营性公墓

至2030年，扩建6处，占地面积4.72公顷，规划扩建仅在原审批用地范围内进行建设，不新增建设用地。

- 保障措施

第加强组织领导

强化组织领导，进一步推进赤峰市殡葬事业发展。在管理体制上明确民政部门与发改、自然资源、市场监督、住建、环保等各相关职能部门的职责分工，规范对殡葬设施规划建设的管理、监督和处罚等审批管理程序。民政部门发挥殡葬改革主管部门作用，研究制定深化殡葬改革措施，加强行业管理和行业自律，做好殡葬设施审批监管，提高殡葬服务水平。发改部门应负责对新建殡葬设施正式立项批准兴建。自然资源部门加强对殡葬设施用地的管理，对现有违法经营的公墓应有条件地逐步补办用地手续，新建的殡葬设施用地应纳入自然资源部门的管理范围。其他相关部门按照各自职能做好相关配合工作。

加大资金投入

财政部门应加大殡仪事业专项经费的投入，适当安排殡葬设施建设经费。有条件的地区可吸纳社会资金参与部分殡葬设施建设。民政、发改、国土、规划等部门应将殡葬设施作为政府公共设施列入民生保障工程范畴，在项目审批、用地指标、规费减免等方面给予倾斜。根据国家相关文件精神，对遗体接运，遗体火化、遗体短期存放和骨灰存放等“四项基本”殡仪服务应实行公益化。重点保障贫困户、低保户、五保户、重点优抚对象、特困救助对象等困难群众惠民殡葬工作，不断扩大惠民殡葬覆盖面。

健全完善殡葬管理机制

1、完善殡葬设施审批机制

建立健全殡葬设施建设项目联合审批制度，优化审批流程、简化办事程序。建立殡葬设施用地管理机制，加强殡葬用地保障。新（扩）建殡葬设施项目要严格按照规划设置办理审批手续，任何组织和个人不得擅自兴建殡葬设施。历史遗留未经合法审批的殡葬设施，要按照尊重历史、依法依规的原则，分类施策、逐步处理。

2、健全殡葬联合执法机制

整合殡葬执法主体和执法资源，形成由民政部门牵头，自然资源、市场监管、生态环境、公安等部门联合执法长效机制，切实提高殡葬工作执法水平。明确镇人民政府殡葬管理责任主体，规范辖区内殡葬管理工作。建立健全经营性公墓年检制度，加强对经营性公墓建设和运营方面的监管。

3、建立身后事联办机制

深入推进殡葬领域“身后事一次办”改革，按照全生命周期服务理念和群众眼里“一件事”标准，由民政部门牵头，卫健、公安、人社等相关部门配合，建立多部门身后事联办平台，通过统一受理、分工负责、部门协作、信息共享，优化死亡证明出具、遗体火化、户口注销和待遇停发等事项办理流程，实现身后事“一站式”服务。

建立健全殡葬服务体系

1.落实惠民政策

坚持基本殡葬服务公益属性，加大群众基本殡葬服务的减免力度，扩大惠民服务项目范围。健全完善节地生态安葬奖补政策。

2、规范殡葬服务价格管理

加强殡葬服务价格管理，制定出台殡仪服务和公墓价格管理办法，明确基本殡葬服务收费标准。

3、丰富殡葬服务供给主体

坚持殡葬服务单位提供基本殡葬服务的主导地位，加强社会殡葬服务机构管理，所有殡葬服务机构都需要到当地民政部门备案登记。

积极推进殡葬移风易俗

1、全面提升集中办丧服务

禁止在居民住宅区、广场、公园、街道、学校等公共场所停放尸体、搭设灵棚、摆设花圈和念经做道场等殡仪活动。依托县区级殡仪服务中心辐射周边乡镇，并建设以乡镇为单位的殡仪服务设施，逐步推进集中办丧由城市向农村延伸。

2、逐步深化丧葬习俗改革

（1）大力倡导移风易俗弘扬文明新风。面向全市发出殡葬改革倡议书，号召党员干部带头，做殡葬改革的宣传者、推动者和践行者，以点带面，形成“党员干部带群众”的良好氛围。

（2）规范开展红事白事活动。广泛开展道德教育，充分发挥群众性自治组织作用，将丧事简办、移风易俗纳入村规、民约，使文明殡葬新风成为群众自觉行动。发挥传统文化浸润作用，弘扬尊重生命、孝老敬亲、厚养礼葬、慎终追远的思想文化，挖掘传统节日蕴含的孝道资源，在潜移默化、润物无声中赢得群众的情感认同。

（3）畅通公众监督维权渠道。加强基于12345公共服务热线的殡葬服务投诉举报平台建设，畅通公众监督举报渠道，及时回应社会关切。发挥媒体监督作用，把社会风气引导好，努力营造人人支持殡葬改革、全社会关心殡葬事业发展的良好氛围。

（4）在清明节、中元节等传统祭祀节日期间积极推行鲜花祭祀、网络祭祀、错峰祭扫等现代祭祀新方式，倡导文明、绿色、安全的祭扫新风尚让丧葬新风逐渐深入人心。

（5）充分发挥村(居)委会和红白理事会、老年人协会等基层组织作用，把治丧规范纳入村规民约、村民自治章程，培育和推广文明现代、简约环保的殡葬礼仪和治丧模式。

大力推行节地生态安葬

1、节地生态安葬

以节约资源、保护环境为价值导向，鼓励和引导人们采用树葬、海葬、深埋、格位存放等不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰或遗体，使安葬活动更好地促进人与自然和谐发展。实践证明，推行节地生态安葬是减轻群众负担，保障基本安葬需求的重要途径；是移风易俗，弘扬社会主义核心价值观的重要举措；是促进生态文明建设，造福当代和子孙后代的必然要求。

2、目标任务

到2035年，在巩固和提高火化率的基础上，较大幅度提高节地生态安葬比例，实现所有公墓均能实现节地生态安葬，初步形成覆盖城乡的节地生态安葬公共服务网络，骨灰装棺再葬乱埋乱葬和墓位面积超标得到有效治理，节地生态、移风易俗新风尚成为殡葬活动主流。

- 附则

本规划由规划文本、图集和说明书三部分组成，规划文本和图集具有同等法律效力。

本规划的解释权属于赤峰市民政局行政主管部门。

附件1

赤峰市殡葬服务设施现状统计表

单位:个、公顷

| 序号 | 所在地 | 殡仪馆 |  | 城市（镇）公益性公墓 |  | 城市公益性骨灰堂 |  | 农村公益性墓地 |  | 农村公益性骨灰堂 |  | 经营性公墓 |  | 历史性集中埋葬点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | 1 | 7.47 | — | — | — | — | 1 | 1.67 | — | — | 2 | 33.9 | 11 | 40.17 |
| 2 | 松山区 | 1 | 1 | 1 | 1.99 | — | — | — | — | 1 | 0.66 | 1 | 5.99 | 24 | 15.177 |
| 3 | 元宝山区 | 1 | 2.11 | — | — | — | — | 2 | 6.89 | — | — | 3 | 13.36 | 20 | 29.07 |
| 4 | 喀喇沁旗 | 1 | 2.38 | — | — | 1 | 0.11 | — | — | — | — | 1 | 4.14 | 29 | 2.292 |
| 5 | 宁城县 | 1 | 7.24 | 1 | 2.31 | 1 | 0.29 | — | — | — | — | 1 | 2.37 | 15 | 8.15 |
| 6 | 敖汉旗 | 1 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2.03 | 5 | 10.01 |
| 7 | 翁牛特旗 | 1 | 2.52 | — | — | 1 | 0.3 | — | — | — | — | 1 | 4.56 | 18 | 1171 |
| 8 | 巴林右旗 | 1 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6.00 | — | — |
| 9 | 巴林左旗 | 1 | 2.42 | 1 | 35.33 | — | — | — | — | — | — | 2 | 8.21 | 18 | 286.22 |
| 10 | 林西县 | 1 | 2.1 | — | — | 1 | 0.1 | 2 | 2.09 | — | — | 2 | 12.41 | — | — |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | 1 | 3.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3.33 | 19 | 36.35 |
| 12 | 克什克腾旗 | 1 | 1.85 | — | — | 1 | 1.85 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — |
| 合计 |  | 12 | 37.77 | 3 | 39.63 | 5 | 2.65 | 5 | 10.65 | 1 | 0.66 | 17 | 102.3 | 159 | 1598.439 |

附件1—1

赤峰市殡仪馆现状统计表

| 序号 | 所在地 | 个数（个） | 年火化能力 （具/年） | 2024年火化量（具） | 总占地面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红山区 | 1 | 5000 | 2591 | 7.47 |
| 2 | 松山区 | 1 | 3000 | 579 | 1 |
| 3 | 元宝山区 | 1 | 3000 | 1066 | 2.11 |
| 4 | 喀喇沁旗 | 1 | 3000 | 330 | 2.38 |
| 5 | 宁城县 | 1 | 6000 | 2817 | 7.24 |
| 6 | 敖汉旗 | 1 | 2880 | 439 | 2.67 |
| 7 | 翁牛特旗 | 1 | 2000 | 403 | 2.52 |
| 8 | 巴林右旗 | 1 | 1000 | 728 | 2.43 |
| 9 | 巴林左旗 | 1 | 3000 | 2500 | 2.42 |
| 10 | 林西县 | 1 | 3000 | 534 | 2.1 |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | 1 | 1700 | 1689 | 3.58 |
| 12 | 克什克腾旗 | 1 | 3000 | 369 | 1.85 |
| 合计 |  | 12 | 36580 | 14045 | 37.77 |

附件1—2

赤峰市城市（镇）公益性公墓现状一览表

| 序号 | 所在地 | 个数（个） | 现状面积（公顷） | 设计穴位（穴） | 现状已用穴位数（穴） | 现状未用穴位数（穴） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红山区 | — | — | — | — | — |
| 2 | 松山区 | 1 | 1.99 | 1406 | 675 | 731 |
| 3 | 元宝山区 | — | — | — | — | — |
| 4 | 喀喇沁旗 | — | — | — | — | — |
| 5 | 宁城县 | 1 | 2.31 | 1002 | 440 | 562 |
| 6 | 敖汉旗 | — | — | — | — | — |
| 7 | 翁牛特旗 | — | — | — | — | — |
| 8 | 巴林右旗 | — | — | — | — | — |
| 9 | 巴林左旗 | 1 | 35.33 | 30000 | 0 | 30000 |
| 10 | 林西县 | — | — | — | — | — |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | — | — | — | — | — |
| 12 | 克什克腾旗 | — | — | — | — | — |
| 合计 |  | 3 | 39.63 | 32408 | 1115 | 31293 |

附件1—3

赤峰市城市公益性骨灰堂现状统计表

| 所在地 | 个数（个） | 现占用面积 （公顷） | 总格位数（个） | 已安放格位（个） | 可提供格位（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红山区 | — | — | — | — | — |
| 松山区 | — | — | — | — | — |
| 元宝山区 | — | — | — | — | — |
| 喀喇沁旗 | 1 | 0.11 | 15000 | 0 | 15000 |
| 宁城县 | 1 | 0.29 | 21000 | 0 | 21000 |
| 敖汉旗 | — | — | - | - | - |
| 翁牛特旗 | 1 | 0.3 | 1580 | 342 | 1338 |
| 巴林右旗 | — | — | - | - | - |
| 巴林左旗 | — | — | - | - | - |
| 林西县 | 1 | 0.10 | 1000 | 0 | 1000 |
| 阿鲁科尔沁旗 | — | — | - | - | - |
| 克什克腾旗 | 1 | 1.85 | 7000 | 165 | 6835 |
| 合计 | 5 | 2.65 | 45580 | 507 | 45173 |

附件1—4

赤峰市农村公益性墓地现状统计表

| 序号 | 所在地 | 个数（个） | 现占用面积（公顷） | 总穴位数（个） | 已安葬穴位（个） | 可提供穴位（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红山区 | 1 | 1.67 | 848 | 848 | 0 |
| 2 | 松山区 | — | — | — | — | — |
| 3 | 元宝山区 | 2 | 6.89 | 13289 | 1413 | 11772 |
| 4 | 喀喇沁旗 | — | — | — | — | — |
| 5 | 宁城县 | — | — | — | — | — |
| 6 | 敖汉旗 | — | — | — | — | — |
| 7 | 翁牛特旗 | — | — | — | — | — |
| 8 | 巴林右旗 | — | — | — | — | — |
| 9 | 巴林左旗 | — | — | — | — | — |
| 10 | 林西县 | 2 | 2.09 | 1814 | 0 | 1814 |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | — | — | — | — | — |
| 12 | 克什克腾旗 | — | — | — | — | — |
| 合计 |  | 5 | 10.65 | 15951 | 2261 | 13586 |

附件1—5

赤峰市农村公益性骨灰堂现状统计表

| 序号 | 所在地 | 个数（个） | 现占用面积（公顷） | 总穴位数（个） | 已安葬穴位（个） | 可提供穴位（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红山区 | — | — | — | — | — |
| 2 | 松山区 | 1 | 0.66 | 7000 | 0 | 7000 |
| 3 | 元宝山区 | — | — | — | — | — |
| 4 | 喀喇沁旗 | — | — | — | — | — |
| 5 | 宁城县 | — | — | — | — | — |
| 6 | 敖汉旗 | — | — | — | — | — |
| 7 | 翁牛特旗 | — | — | — | — | — |
| 8 | 巴林右旗 | — | — | — | — | — |
| 9 | 巴林左旗 | — | — | — | — | — |
| 10 | 林西县 | — | — | — | — | — |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | — | — | — | — | — |
| 12 | 克什克腾旗 | — | — | — | — | — |
| 合计 |  | 1 | 0.66 | 7000 | 0 | 7000 |

附件1—6

赤峰市经营性公墓现状统计表

| 序号 | 所在地 | 个数（个） | 现占用面积（公顷） | 设计穴位（穴） | 现状已用穴位数（穴） | 现状未用穴位数（穴） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红山区 | 2 | 33.90 | 67748 | 28064 | 8562 |
| 2 | 松山区 | 1 | 5.99 | 5326 | 4962 | 364 |
| 3 | 元宝山区 | 3 | 13.36 | 21574 | 15381 | 6193 |
| 4 | 喀喇沁旗 | 1 | 4.14 | 3686 | 2048 | 1638 |
| 5 | 宁城县 | 1 | 2.37 | 4383 | 3746 | 637 |
| 6 | 敖汉旗 | 1 | 2.03 | 2319 | 1530 | 193 |
| 7 | 翁牛特旗 | 1 | 4.56 | 4411 | 4028 | 383 |
| 8 | 巴林右旗 | 1 | 6.00 | 4392 | 4179 | 213 |
| 9 | 巴林左旗 | 2 | 8.21 | 9905 | 4000 | 5905 |
| 10 | 林西县 | 2 | 12.41 | 10949 | 3734 | 7215 |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | 1 | 3.33 | 3021 | 10 | 3031 |
| 12 | 克什克腾旗 | 1 | 6.00 | 5600 | 4500 | 1100 |
| 合计 |  | 17 | 102.30 | 143324 | 79193 | 32413 |

附件1—7

赤峰市历史性集中埋葬点现状统计表

| 序号 | 所属区域 | 数量（个） | 占地面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红山区 | 11 | 40.17 |
| 2 | 松山区 | 24 | 15.177 |
| 3 | 元宝山区 | 20 | 29.07 |
| 4 | 喀喇沁旗 | 29 | 2.292 |
| 5 | 宁城县 | 15 | 8.15 |
| 6 | 敖汉旗 | 5 | 10.01 |
| 7 | 翁牛特旗 | 18 | 1171 |
| 8 | 巴林右旗 | — | — |
| 9 | 巴林左旗 | 18 | 286.22 |
| 10 | 林西县 | — | — |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | 19 | 36.35 |
| 12 | 克什克腾旗 | — | — |
| 合计 |  | 159 | 1598.439 |

附件2—1

赤峰市规划人口统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 | 2025年常住人口 |  |  | 2030年常住人口 |  |  | 2035年常住人口 |  |  |
|  | 城镇 | 农村 | 合计 | 城镇 | 农村 | 合计 | 城镇 | 农村 | 合计 |
| 红山区 | 47.02 | 0.34 | 47.36 | 51.98 | 0.38 | 48.34 | 48.98 | 0.36 | 49.34 |
| 松山区 | 49.67 | 23.37 | 73.04 | 49.27 | 23.18 | 79.35 | 50.42 | 23.73 | 74.14 |
| 元宝山区 | 21.20 | 5.30 | 26.50 | 23.20 | 5.80 | 23.65 | 18.32 | 3.75 | 22.08 |
| 喀喇沁旗 | 11.44 | 13.97 | 25.41 | 9.47 | 21.42 | 24.03 | 10.51 | 12.59 | 23.10 |
| 宁城县 | 18.60 | 28.83 | 47.43 | 20.27 | 27.42 | 47.69 | 21.58 | 26.37 | 47.95 |
| 敖汉旗 | 15.21 | 27.10 | 42.31 | 13.99 | 23.83 | 37.82 | 15.06 | 20.80 | 35.86 |
| 翁牛特旗 | 12.87 | 18.51 | 31.38 | 12.28 | 15.94 | 28.22 | 11.53 | 14.38 | 25.90 |
| 巴林右旗 | 9.31 | 4.75 | 14.06 | 8.22 | 3.78 | 12.00 | 8.28 | 3.81 | 12.09 |
| 巴林左旗 | 11.26 | 15.18 | 26.44 | 11.23 | 13.46 | 24.69 | 10.49 | 12.57 | 23.06 |
| 林西县 | 10.73 | 5.40 | 16.13 | 9.34 | 3.91 | 13.24 | 9.34 | 3.91 | 13.25 |
| 阿鲁科尔沁旗 | 10.76 | 11.89 | 22.65 | 9.57 | 10.37 | 19.94 | 8.42 | 9.12 | 17.55 |
| 克什克腾旗 | 9.75 | 7.20 | 16.95 | 10.18 | 5.48 | 15.67 | 9.41 | 5.07 | 14.48 |
| 合计 | 227.82 | 161.84 | 389.66 | 229.00 | 154.96 | 374.63 | 222.354 | 136.45 | 358.79 |

附件2—2

赤峰市年死亡人口情况预测表                  单位：万人

| 所在地 | 期限 | 到2030年、2035年累计死亡人口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇 | 农村 | 合计 |
| 红山区 | 2030年 | 1.31 | 0.01 | 1.32 |
|  | 2035年 | 2.77 | 0.02 | 2.79 |
| 松山区 | 2030年 | 1.72 | 0.81 | 2.53 |
|  | 2035年 | 3.48 | 1.64 | 5.12 |
| 元宝山区 | 2030年 | 0.70 | 0.17 | 0.87 |
|  | 2035年 | 1.39 | 0.28 | 1.67 |
| 喀喇沁旗 | 2030年 | 0.38 | 0.46 | 0.84 |
|  | 2035年 | 0.77 | 0.92 | 1.69 |
| 宁城县 | 2030年 | 0.87 | 1.18 | 2.05 |
|  | 2035年 | 1.89 | 2.31 | 4.2 |
| 敖汉旗 | 2030年 | 0.55 | 0.93 | 1.48 |
|  | 2035年 | 1.26 | 1.74 | 3 |
| 翁牛特旗 | 2030年 | 0.43 | 0.56 | 0.99 |
|  | 2035年 | 0.92 | 1.15 | 2.07 |
| 巴林右旗 | 2030年 | 0.29 | 0.13 | 0.42 |
|  | 2035年 | 0.55 | 0.25 | 0.8 |
| 巴林左旗 | 2030年 | 0.55 | 0.66 | 1.21 |
|  | 2035年 | 1.07 | 1.28 | 2.35 |
| 林西县 | 2030年 | 0.46 | 0.19 | 0.65 |
|  | 2035年 | 0.89 | 0.37 | 1.26 |
| 阿鲁科尔沁旗 | 2030年 | 0.41 | 0.45 | 0.86 |
|  | 2035年 | 0.80 | 0.87 | 1.6 |
| 克什克腾旗 | 2030年 | 0.48 | 0.26 | 0.74 |
|  | 2035年 | 0.95 | 0.50 | 1.45 |
| 合计 | 2030年 | 8.15 | 5.81 | 13.96 |
|  | 2035年 | 16.74 | 11.33 | 28.07 |

附件2—3

殡仪馆需求预测统计表

| 所在地 | 期限 | 遗体处理能力（具） | 火化设备数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 红山区 | 2030年 | 5000 | 7 |
|  | 2035年 | 5000 | 7 |
| 松山区 | 2030年 | 6000 | 6 |
|  | 2035年 | 6000 | 6 |
| 元宝山区 | 2030年 | 3000 | 5 |
|  | 2035年 | 3000 | 5 |
| 喀喇沁旗 | 2030年 | 3000 | 3 |
|  | 2035年 | 3000 | 3 |
| 宁城县 | 2030年 | 6000 | 4 |
|  | 2035年 | 6000 | 4 |
| 敖汉旗 | 2030年 | 3000 | 6 |
|  | 2035年 | 3000 | 6 |
| 翁牛特旗 | 2030年 | 2000 | 3 |
|  | 2035年 | 2000 | 3 |
| 巴林右旗 | 2030年 | 800 | 3 |
|  | 2035年 | 800 | 3 |
| 巴林左旗 | 2030年 | 3000 | 8 |
|  | 2035年 | 3000 | 8 |
| 林西县 | 2030年 | 17520 | 8 |
|  | 2035年 | 17520 | 8 |
| 阿鲁科尔沁旗 | 2030年 | 1700 | 6 |
|  | 2035年 | 1700 | 6 |
| 克什克腾旗 | 2030年 | 1500 | 4 |
|  | 2035年 | 1500 | 4 |
| 合计 | 2030年 | 52520 | 63 |
|  | 2035年 | 52520 | 63 |

附件3

“十五五”期间赤峰市殡葬服务设施规划统计表

公顷

| 序号 | 设施名称 | 现状 |  | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除（闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 殡仪馆 | 12 | 37.77 | - | - | 4 | 7.03 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 城市（镇）公益性公墓 | 3 | 39.63 | 1 | 3.5 | 1 | 1.45 | 4 | 11.9 | - | - | - | - |
| 3 | 城市公益性骨灰堂 | 5 | 2.65 | 1 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 农村公益性墓地 | 5 | 10.65 | 30 | 49.57 | 4 | 7.04 | 1 | 0 | 1 | 1.03 | - | - |
| 5 | 农村公益性骨灰堂 | 1 | 0.66 | 3 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 经营性公墓 | 16 | 102.3 | - | - | 6 | 4.72 | - | - | - | - | - | - |

附件3—1

“十五五”期间赤峰市殡仪馆规划统计表                          公顷

| 地区 | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除（闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 红山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松山区 | - | - | 1 | 6.2 | - | - | - | - | - | - |
| 元宝山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 喀喇沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁城县 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敖汉旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 翁牛特旗 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 巴林右旗 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 巴林左旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林西县 | - | - | 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 阿鲁科尔沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 克什克腾旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | 4 | 7.03 | - | - | - | - | - | - |

附件3—2

“十五五”期间赤峰市城市（镇）公益性公墓规划统计表     公顷

| 序号 | 地区 | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除（闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | - | - | 1 | 1.45 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | - | - | - | - | 1 | 3.57 | - | - | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | 1 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | - | - | - | - | 1 | 8.33 | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 合计 | 1 | 3.5 | 1 | 1.45 | 4 | 11.9 | - | - | - | - |

附件3—3

“十五五”期间赤峰市城市公益性骨灰堂规划统计表            公顷

| 序号 | 地区 | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除 （闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | 1 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 合计 | 1 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |

附件3—4

“十五五”期间赤峰市农村公益性墓地规划统计表    公顷

| 序号 | 地区 | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除 （闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | - | - | 1 | 2.45 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | 1 | 5.75 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1.03 | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | 4 | 8.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | 9 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | 6 | 12.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | - | - | 3 | 4.59 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | 10 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 合计 | 30 | 49.57 | 4 | 7.04 | 1 | 0 | 1 | 1.03 | - | - |

附件3—5

“十五五”期间赤峰市农村公益性骨灰堂规划统计表    公顷

| 序号 | 地区 | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除 （闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | 3 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 合计 | 3 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |

附件3—6

“十五五”期间赤峰市经营性公墓规划统计表        公顷

| 序号 | 地区 | 新建 |  | 扩建 |  | 改建 |  | 拆除 （闭馆、闭园） |  | 迁建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |
| 1 | 红山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 松山区 | - | - | 1 | 3.35 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 元宝山区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 喀喇沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宁城县 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 敖汉旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 翁牛特旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 巴林右旗 | - | - | 1 | 1.19 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 巴林左旗 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 林西县 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 阿鲁科尔沁旗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 克什克腾旗 | - | - | 1 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
|  | 合计 | - | - | 6 | 4.72 | - | - | - | - | - | - |

注：本次规划扩建经营性公墓，均在原审批范围内进行扩建，不新增建设用地。