# 附件：

# 自治区生态环境保护督察整改任务

# 验收销号申请表

单位：敖汉旗

| 整改任务 | 第二轮自治区生态环境保护督察第4项整改任务： 2021年12月，自治区“十四五”水资源配置利用规划和“十四五”节水型社会建设规划均明确下达赤峰市2025年用水控制指标为不超过20.23亿立方米，2022年赤峰市印发实施的《赤峰市“十四五”水安全保障规划》，确定2025年全市用水总量目标时在不计入非常规水资源的情况下，擅自将2025年全市用水总量控制目标确定为21.13亿立方米，超出自治区下达的用水控制目标1.48亿立方米。2023年，全市用水总量达24.97亿立方米，超过自治区下达年度控制指标4.74亿立方米，超用水目标达23.4%。 |
| --- | --- |
| 整改目标 及措施 | （一）整改目标：坚持量水而行、节水优先，2025年全市用水总量控制在自治区要求的指标范围内。 （二）整改措施：一是坚持以农业工程节水、农艺节水、机制节水、结构节水为原则持续推进农业高效节水，实施2025年高标准农田20万亩建设，推广抗旱品种12.5万亩、减压高耗水作物1.36万亩。二是严格落实《赤峰市水资源节约集约利用“一旗一策”》《赤峰市“四水四定”实施方案》工作要求，制发了《敖汉旗节水行动实施方案》，全方位推进节水行动，到2025年底，全旗用水总量控制在2.822亿立方米以内，万元国内生产总值用水量较2020年下降20.58%以上，工业万元增加值用水量较2020年下降2.2%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.69以上，非常规水源利用量达到0.0173亿立方米以上。三是强化取用水审批管理，全旗实施取水许可限审限批，除城乡居民生活用水或供热管网补水等特殊情形外，被限批区域一律暂停审批新增取用地下水。四是持续推进不合规机电井封闭工作，坚决打击新打机电井、老井扩灌行为。 |
| 整改完成情况 | （1）2024年新建高标准农田建设24.33万亩，2025年高标准农田建设5万亩，已于2025年10月27日前完成招投标工作，预计2026年12月底完工。2025年推广抗旱品种12.5万亩、减压高耗水作物1.36万亩。 （2）敖汉旗水利局牵头起草了《敖汉旗节水行动实施方案》，并于2025年6月10日由旗政府印发，方案涵盖强化水资源刚性约束、农业节水、工业节水、城乡居民节水、生态节水等多个方面，全方位推进节水行动，同时严格落实《赤峰市水资源节约集约利用“一旗一策”》《赤峰市“四水四定”实施方案》等相关要求，2025年全旗用水总量控制在1.988亿立方米，万元国内生产总值用水量较2020年下降23.5%，工业万元增加值用水量较2020年下降32.26%，农田灌溉水有效利用系数达到0.7768，非常规水源利用量达到0.0451亿立方米，全旗水资源集约节约利用水平显著提高。 （3）敖汉旗严格执行取水许可限审限批，除城乡居民生活用水或者供热管网补水等特殊情形外，未审批新增取用地下水。 （4）开展了不合规机电井封闭工作，封闭机电井12眼。 |